TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS SÃO LEOPOLDO E QUINTINO BOCAIÚVA – MUNICÍPIO DE APUCARANA

- OBJETIVO

  - Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de drenagem de águas pluviais nas Ruas São Leopoldo e Quintino Bocaiúva:

| DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS SÃO LEOPOLDO E QUINTINO BOCAIÚVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE | TRECHO | PREÇO MÁXIMO | PRAZO DE EXECUÇÃO | PRAZO DE VIGÊNCIA |
| 1 | Rua São Leopoldo – N.H. Dom Romeu Alberti | R$ 158.070,15 | 90 dias | 240 dias |
| 2 | Rua Quintino Bocaiuva - Jd Laranjeiras | R$ 121.641,72 | 90 dias | 240 dias |
| VALOR TOTAL |  | R$ 279.711,87 |  |  |

1.2 – Serviços a executar conforme planilhas anexas.

1.3 – Preços de referencia – SINAPI – Abril de 2021.

1.4 – Valores – Fonte dos Recursos:

Recursos Livres:-			R$  279.711,87

1.5 – Justificativas:

- São locais onde faz-se necessário o reforço do sistema de drenagem para a solução do problema de escoamento de águas pluvias nestas ruas.

- TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições:

  - Contratante:

Município de Apucarana – Secretaria Municipal de Obras  – SEOB.

Contratada:

Empresa de engenharia a ser contratada para a execução dos serviços.

  - Fiscalização:

A Fiscalização será executada por um profissional a ser designado pela SEOB.

  - Programa de Necessidades

Execução dos serviços de drenagem de águas pluviais.

  - Estudos / Projetos e memorial descritivo:

Vide memorial e especificações em anexo.

- LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

Lei geral de licitações, observar os serviços de engenharia.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Ver o indicado nos projetos, memorial e planilha em anexo.

  - Área de Intervenção

- Vide item 1.2

  - Coordenação e Responsabilidade

- Secretaria Municipal de Obras - SEOB.

  - Subcontratação

- Fica vedada.

- ETAPAS DO PROJETO

5.1 Especificações das etapas para cada Lote:

    - Serviços de Drenagem

  - Documentos anexos:

    - Planilha de serviços e quantidades – Planilha orçamentária

    - Memorial Descritivo

    - Cronograma Físico-Financeiro

- ATIVIDADES TÉCNICAS

  - Serviços Técnicos -

6.1.01 – Serviços:

- Pavimentação em CBUQ

- Drenagem

- RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E FISCAL DA OBRA

- Gestor do Contrato – Angela Stoian Penharbel – Eng. Civil – CREA – PR. 61.880/D

RG 6.344.209-7 / SSPR. // CPF 908.729.599-53.

- Fiscal do Contrato – Caroline Moreira Souza – Eng. Civil – CREA – PR. 145.402/D

RG 14.477.549 / SSPMG // CPF 087.751.276-01.

- PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

| ETAPAS DO PROJETO | PRAZO DE EXECUÇÃO | PAGAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Lotes 01 e 02 | 90 dias | Medições mensais |

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Critérios a serem obedecidos para aceitação do objeto é o indicado na minuta do Contrato e Edital de licitação.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

### Procedimento de fiscalização e gerenciamento do contrato

- CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS

O preço unitários dos serviços indicados nas planilhas são fixos é irreajustáveis.

- HABILITAÇÃO TÉCNICA

12.1  Exigir o Certificado de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de classe a que pertence o profissional responsável indicado pela licitante e que faça parte do quadro técnico da empresa.

12.2  Exigir comprovante de Atestado Técnico devidamente registrado junto ao Conselho de Classe do profissional indicado como responsável técnico, junto com o Acervo Técnico do profissional indicado pela empresa como Responsável.

12.3 Apresentar a comprovação do vinculo do Responsável técnico com a empresa, este pode ser comprovado através:

- Contrato social se for sócio da empresa;

- Carteira Profissional se for empregado

- Contrato de prestação de serviços devidamente registrado.

12.4 – Os Atestados dos serviços deverão ser compatíveis dos os serviços indicados na planilha anexa para os serviços de drenagem, para o Lote que proponente deseja participar.

Obs. Para cada Lote é necessário a apresentação dos seguintes itens no Acervo Técnico:

- Drenagem com tubos de 0,80 m – com fornecimento e instalação de 100,00 metros.

Obs. Os serviços devem estar em um único atestado, não sendo permitido a somatória de atestados.

- VISTORIA PRÉVIA

A vistoria técnica deverá ser agendada, na Secretaria Municipal de Obras – SEOB, através do telefone (43) – 3162-4204 ou através de e-mail: seob.apucarana@gmail.com, no horário das 13h00min as 18h00min horas, até 48h00min (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a data de apresentação das propostas.

Em caso de não realização da visita, a proponente deve anexar declaração que tem plena ciência dos serviços a serem executados bem como dos locais dos serviços.

- HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Não haverá a exigência de índices financeiros.

- GARANTIAS DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA

Não haverá manutenção da proposta.

- EXIGÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO:

Exigir 10,00 % - (dez por cento do valor da obra) – Por Lote.

- GARANTIA CONTRATUAL

Não há.

- PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

O prazo para a execução dos serviços de cada lote será 90 (noventa) dias e o prazo de vigência é de 240  (duzentos e quarenta) dias, contados da assinatura da ordem de serviços.

- PREÇO MAXIMO POR LOTE E GLOBAL

O preço máximo global e por Lote único, conforme o estabelecido no item 01.2.

- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

Menor preço global por lote, sendo que os pagamentos serão mensais realizados pelos serviços efetivamente executados.

- SANÇÕES

As penalidades serão aplicadas de acordo com a lei de licitações.

- CONDIÇÕES GERAIS.

- Os serviços executados serão pagos em medições mensais de acordo com os serviços efetivamente executados e atestados pela Fiscalização.

- Comprovar o início dos serviços no prazo máximo de 10 dias após a Ordem de Serviços.

c)   Até a primeira medição deverão ser entregues:

- ART de execução da obra;

- Apresentação CEI (matricula da obra) junto ao INSS;

- Instalação da placa de obra – (modelo da Prefeitura).

d)   Em cada medição apresentar:

  - Planilha de medição;

  - Relatório Fotográfico datado do estágio da obra;

  - Relatório dos ensaios da pavimentação executada;

  - Cópia dos recolhimentos INSS vinculados a CEI da obra;

  - Certidão FGTS.

e)   Na última medição deverão ser efetuados:

  - Termo de Recebimento Provisório;

  - CND da obra;

  - Comprovantes de destinação dos resíduos.

Apucarana, 14 de junho de 2021.

| De acordo Secretária Interina Municipal de Obras Angela Stoian Penharbel – Eng. Civil – CREA – PR 61.880/D | Responsável pela Elaboração do TR. Superintendente de Obras Públicas Caroline Moreira Souza – Eng. Civil – CREA – PR 145.402/D |
| --- | --- |